# MetroDesignTools 仓库整改 Issue 草稿

GitHub 可直接建单版 | 基于公开仓库静态审查整理

| 文档用途 | 将前述整改建议整理为可直接粘贴到 GitHub 的 issue 草稿，适合作为整改计划、看板拆项或评审材料。 |
| --- | --- |
| 建议顺序 | 建议先处理 P0：统一入口、修插件扫描链路、修 DI 注册、完成 CadAdapter 收口；再处理 P1/P2。 |

# Issue 1 · 统一解决方案入口，废弃根目录旧 MetroDesignToolKits.sln

| Labels | architecture, cleanup, P0 |
| --- | --- |
| 建议负责人 | 架构负责人 / 仓库维护者 |

问题：

当前仓库同时存在两个 solution 入口：仓库根目录的 MetroDesignToolKits.sln，以及子目录 MetroDesignToolKits/ 下的 MetroToolKits.sln。

其中根目录 solution 仅指向旧项目 SectionGenerator\SectionGenerator.csproj，而 README 和当前目录结构已经围绕子目录中的多项目 solution 展开。

这个状态会直接误导首次打开仓库的人，属于应优先清理的入口级问题。

目标：保留一个唯一、明确、可复现的官方 solution 入口。

建议改动：

删除根目录旧 MetroDesignToolKits.sln，或将其替换为仅用于说明的占位文件。

在 README 第一屏明确写明：请打开 MetroDesignToolKits/MetroToolKits.sln。

统一 README、现状文档和构建说明中的 solution 路径与命令。

验收标准：

仓库内只保留一个被推荐的 solution 入口。

README、目录说明、现状文档中的入口路径完全一致。

新同学按 README 操作不会再打开旧 solution。

# Issue 2 · 统一插件输出程序集名称与插件扫描规则

| Labels | bootstrap, plugin-system, P0 |
| --- | --- |
| 建议负责人 | Bootstrap / 插件加载负责人 |

问题：

README 中的部署清单要求 MetroToolKits.SectionGenerator.Plugin.dll，而插件加载规则也写明扫描 MetroToolKits.*.Plugin.dll。

但插件项目当前的 AssemblyName 实际为 MetroToolKits.SectionGenerator，这意味着实际编译输出名与扫描规则可能不一致。

按当前静态结构推断，这会导致插件无法被 Bootstrap 自动发现。

目标：让文档中的文件名、插件扫描规则、实际编译输出名三者完全一致。

建议改动：

方案 A：将插件项目 AssemblyName 改为 MetroToolKits.SectionGenerator.Plugin。

方案 B：放宽 PluginLoader 的扫描模式，再通过反射筛选 IPlugin 实现。

同步更新 README 中的部署文件清单与命名说明。

验收标准：

编译后的插件 DLL 能被 PluginLoader 自动扫描到。

README 列出的插件 DLL 名称与实际输出一致。

NETLOAD MetroToolKits.Bootstrap.dll 后，插件命令可以自动注册。

# Issue 3 · 修复 IUserLogger 依赖注入注册缺失和重复注册问题

| Labels | di, bootstrap, P0 |
| --- | --- |
| 建议负责人 | Bootstrap / DI 负责人 |

问题：

GenerateSectionUseCase 构造函数依赖 IUserLogger。

但当前 Startup 中只看得到 _userLogger 实例被重复 AddSingleton，未看到 IUserLogger 到具体实现的显式绑定。

按当前代码推断，这会让部分用例在容器解析时存在失败风险。

目标：确保所有依赖 IUserLogger 的用例都能稳定解析，且 DI 注册定义清晰。

建议改动：

删除重复的 services.AddSingleton(_userLogger)。

显式增加接口注册，例如将 UserLogger 实例同时注册为 IUserLogger。

回归检查全部依赖 IUserLogger 的用例构造函数与启动路径。

验收标准：

GenerateSectionUseCase 等用例可由容器正常解析。

不再存在重复注册同一实例。

启动流程中不会因 IUserLogger 缺失而触发运行时异常。

# Issue 4 · 落实 CadAdapter 收口，删除遗留项目目录

| Labels | architecture, cleanup, P0 |
| --- | --- |
| 建议负责人 | 插件架构负责人 |

问题：

架构纠偏文档明确把 CadAdapter 定义为不应继续独立存在的中间层，并建议合并到 Infrastructure。

但当前仓库目录中仍然存在 MetroToolKits.SectionGenerator.CadAdapter 相关遗留内容，说明收口只做了一半。

这会导致文档所述架构与实际代码目录不一致。

目标：彻底消除 CadAdapter 中间态，让代码目录和架构文档完全一致。

建议改动：

盘点 CadAdapter 目录中的代码是否仍被引用。

若已废弃，直接删除相关目录和文件。

若仍需保留，统一迁入 Infrastructure/Services 并调整命名空间。

更新 README、架构文档和现状说明中的架构描述。

验收标准：

仓库结构中不再出现 CadAdapter 遗留目录或引用。

IDrawingService 的实现位置与架构文档一致。

README、架构文档、代码目录三者一致。

# Issue 5 · 删除旧 SectionGenerator.* 命名空间和 ServiceLocator 残留

| Labels | refactor, cleanup, P1 |
| --- | --- |
| 建议负责人 | 插件负责人 / 重构负责人 |

问题：

插件目录中仍存在 ServiceLocator.cs，且内部继续使用旧的 SectionGenerator.* 命名空间。

这与当前基于依赖注入的插件架构并存，会增加维护噪音，也会误导后续开发者。

旧命名空间和新命名空间混用，说明重构尚未彻底完成。

目标：消除旧架构残留，统一到当前 MetroToolKits.* + DI 的实现方式。

建议改动：

删除 ServiceLocator.cs。

全仓搜索并清理 namespace SectionGenerator。

删除所有仅用于旧实现路径的辅助类和兼容文件。

验收标准：

仓库中不再出现 SectionGenerator.* 旧命名空间。

不再存在并行的 ServiceLocator 机制。

当前架构只保留一套依赖注入方案。

# Issue 6 · 切断 App 层对 Bootstrap 层的项目级依赖

| Labels | architecture, dependency, P1 |
| --- | --- |
| 建议负责人 | 架构负责人 |

问题：

MetroToolKits.SectionGenerator.App.csproj 当前仍直接引用 Bootstrap.csproj。

但 README 的依赖关系图已经把这层关系描述为通过抽象接口依赖，而不是通过项目级耦合。

这说明目标分层和当前真实依赖仍有偏差。

目标：让 App 层只依赖抽象契约和共享层，不直接依赖 Bootstrap 项目。

建议改动：

移除 App.csproj 中对 Bootstrap.csproj 的 ProjectReference。

将日志等跨层契约完全下沉到共享层或 Foundation 层。

检查 App 层代码中是否还引用 Bootstrap 的具体类型。

验收标准：

App.csproj 不再引用 Bootstrap.csproj。

App 层构建不需要 Bootstrap 程序集。

分层依赖方向与架构图一致。

# Issue 7 · 统一版本号、状态说明和发布口径

| Labels | documentation, release, P1 |
| --- | --- |
| 建议负责人 | 仓库维护者 / 发布负责人 |

问题：

README 将 SectionGenerator 标记为“已发布”，而项目现状说明又写明打包与发布阶段尚未开始。

仓库主页当前也没有任何 release，同时插件入口代码里的版本号仍停留在较早值。

这些口径互相冲突，会影响使用者对项目成熟度的判断。

目标：明确开发完成、内部可用、正式发布三种状态，并统一版本来源。

建议改动：

建立统一版本源，例如 Directory.Build.props。

README 将“已发布”改为准确表述。

真正发布前，不再使用带误导性的发布措辞。

正式发布时补 Git tag 和 GitHub Release。

验收标准：

README、代码版本、发布页状态一致。

插件代码中的版本号与项目文档一致。

仓库状态描述不会互相冲突。

# Issue 8 · 建立最小可复现的 build / test 流程

| Labels | build, test, P1 |
| --- | --- |
| 建议负责人 | 测试负责人 / DevOps |

问题：

README 和阶段性文档中已经对 build/test 给出了较完整的叙述，但目前更需要把这些结论转成可重复执行的流程。

当前仓库对 AutoCAD、.NET 版本、依赖 DLL 来源、哪些测试可脱离宿主环境运行等信息，还缺少统一的执行入口。

结果是文档看起来很完整，但维护者不一定能稳定复现。

目标：让维护者可以按文档稳定复现构建、测试和最小运行验证。

建议改动：

写清构建先决条件：AutoCAD 版本、.NET 版本、依赖 DLL 来源。

补一个标准命令集：restore / build / test / publish。

区分可脱离 AutoCAD 运行的测试与必须在宿主内验证的测试。

最好补一个自动化工作流或最小 CI。

验收标准：

维护者按文档即可完成最小构建。

测试命令与测试范围清晰。

文档中的完成度描述有可执行依据。

# Issue 9 · 明确 AutoCAD 依赖 DLL 的提交与分发策略

| Labels | build, dependency, compliance, P1 |
| --- | --- |
| 建议负责人 | 发布负责人 / 法务接口人 / 构建负责人 |

问题：

仓库中公开存在 build/References 下的 AutoCAD 相关 DLL，且 .gitignore 专门放行了这些路径。

这意味着当前策略是显式把这些依赖二进制提交进仓库。

这不仅是构建问题，也涉及分发和合规策略。

目标：明确这些 AutoCAD 依赖是否应随仓库分发，以及后续维护策略。

建议改动：

确认这些 DLL 的公开提交与分发是否合规。

若不适合公开提交，改为本地引用、私有制品或脚本下载。

若允许保留，在 README 中补充来源、版本和替换方式。

验收标准：

依赖获取方式有明确文档。

仓库不会再让外部维护者对 DLL 来源产生疑问。

二进制提交策略具备可解释性与可持续性。

# Issue 10 · 收敛 README、架构文档和现状文档，建立唯一权威文档链路

| Labels | documentation, cleanup, P2 |
| --- | --- |
| 建议负责人 | 文档 owner |

问题：

当前项目同时存在 README、API、docs、架构说明、阶段性文档等多类资料。

信息量很大，但“哪个是当前权威说明”并不够清晰。

这类文档漂移会让后续维护成本持续上升。

目标：让开发者能快速知道当前以哪份文档为准。

建议改动：

README 只保留入口、依赖、构建、加载、命令概览。

建立单独的 architecture 与 status 文档作为当前权威说明。

将历史分析和纠偏过程文档移动到 archive 区域。

验收标准：

相同信息只有一个权威出处。

README 不再混杂过多历史性说明。

历史文档与现状文档边界清晰。

# Issue 11 · 补齐打包产物定义和最终交付结构

| Labels | release, packaging, P2 |
| --- | --- |
| 建议负责人 | 发布负责人 |

问题：

README 已经给出了部署时需要放在同一目录的 DLL 和 JSON 列表，但项目现状说明仍将打包与发布列为待完成阶段。

仓库主页当前也没有 release，说明源码工程还没有正式收口为可交付工件。

这会让外部使用者只能参考源码，而难以直接消费。

目标：把开发态工程收口成可交付插件包。

建议改动：

定义最终发布目录结构。

明确必须交付的 DLL、JSON 与配置文件列表。

增加打包脚本或 publish 流程。

发布首个可下载 release 作为基线。

验收标准：

外部使用者按文档即可完成加载。

发布页存在可下载工件。

README 的部署清单与真实产物一致。

# Issue 12 · 清理模板文件和无效骨架，降低仓库噪音

| Labels | cleanup, tech-debt, P2 |
| --- | --- |
| 建议负责人 | 各项目 owner |

问题：

从目录和文档状态看，项目已经处于“功能基本成型、工程收口未完成”的阶段。

这类阶段最容易残留模板类、无效骨架文件和历史碎片。

它们不一定阻断功能，但会显著降低仓库可读性与可信度。

目标：做一轮工程级清扫，提升仓库可读性和整体可信度。

建议改动：

删除模板生成但未实际使用的类文件。

清理无引用的辅助文件和历史残留。

检查项目目录命名和文件摆放是否一致。

验收标准：

项目目录只保留实际生效代码。

搜索结果中的噪音显著减少。

新维护者能更快理解仓库结构。

# 附录 · 关键证据路径

说明：以下为本轮静态审查中反复核对的关键仓库路径，便于后续建单、复核和指派负责人时快速定位。

根目录旧入口：/MetroDesignToolKits.sln

主解决方案：/MetroDesignToolKits/MetroToolKits.sln

README：/MetroDesignToolKits/README.md

插件加载：/MetroDesignToolKits/src/Bootstrap/MetroToolKits.Bootstrap/PluginLoader.cs

DI 启动：/MetroDesignToolKits/src/Bootstrap/MetroToolKits.Bootstrap/Startup.cs

用例依赖：/MetroDesignToolKits/src/Plugins/SectionGenerator/MetroToolKits.SectionGenerator.App/UseCases/GenerateSectionUseCase.cs

App 依赖：/MetroDesignToolKits/src/Plugins/SectionGenerator/MetroToolKits.SectionGenerator.App/MetroToolKits.SectionGenerator.App.csproj

旧残留：/MetroDesignToolKits/src/Plugins/SectionGenerator/MetroToolKits.SectionGenerator.Plugin/ServiceLocator.cs

架构纠偏：/MetroDesignToolKits/docs/架构纠偏.md

项目现状：/MetroDesignToolKits/docs/项目现状说明.md

AutoCAD 引用：/MetroDesignToolKits/build/References/